DOCUMENTO B – processo de teste

CADASTRO DE PRODUTOS

| Projeto | L&J DOCES E SALGADOS |
| --- | --- |
| Tecnologias | Flutter, NestJS |
| Arquitetura | MVVM |
| Norma aplicada | ISO/IEC 29119-2 |

# estratégia de teste

- Priorizar testes funcionais do fluxo de cadastro de produtos realizado pelo atendente.

- Cobrir validações de campos obrigatórios, regras de negócio, upload de imagens e persistência no banco.

- Executar testes em camadas: unitários, integração, API e E2E.

- Focar nos cenários mais críticos: criar, editar, visualizar e impedir cadastros inválidos.

# Ambiente de teste

- Aplicação backend em ambiente de homologação ou staging.

- Banco de dados de teste com massa controlada.

- Conta de admin com permissões específicas para cadastro de produtos.

- Serviços externos configurados em modo sandbox, quando aplicável.

- Navegador ou app móvel apontando para a API de teste.

# Critérios de Entrada

- API e banco disponíveis.

- Usuário atendente autenticado.

- Categorias e dados-base previamente cadastrados.

- Requisitos do cadastro de produto documentados.

- Ferramentas de teste preparadas e acessos validados.

# Critérios de Saída

- Todos os casos de teste previstos executados.

- Casos críticos aprovados sem falhas.

- Defeitos graves corrigidos ou formalmente aceitos.

- Evidências registradas.

- Fluxo de cadastro considerado estável para a versão testada.

# Ordem de Execução

- Validar ambiente e acessos.

- Executar testes de autenticação e permissão do atendente.

- Testar validações de campos obrigatórios.

- Testar cadastro com dados válidos.

- Testar upload e associação de imagens.

- Testar edição e atualização do produto.

- Testar exclusão ou desativação, se aplicável.

- Executar regressão dos fluxos relacionados.

# Implementação

- Preparar massa de dados com categorias e produtos exemplo.

- Automatizar o que for repetitivo, especialmente validações de API.

- Criar casos de teste com entradas válidas e inválidas.

- Registrar resultados, evidências e comportamento observado.

- Garantir rastreabilidade entre requisito e caso de teste.

# Controle

- Casos planejados.

- Casos executados.

- Casos aprovados.

- Casos reprovados.

- Ocorrências observadas durante a execução

# Execução

- Flutter test test/attendant_product_registration_supabase_test.dart

- Flutter test test/attendant_product_registration_viewmodel_test.dart

# Conclusão

- Consolidar os resultados da execução.

- Informar quantidade de casos aprovados, reprovados e bloqueados.

- Listar principais defeitos encontrados e seus impactos.

- Indicar se o fluxo de cadastro de produtos do atendente está apto para homologação ou liberação.